结论摘要

- 以微信为主线可行且必要。 微信拥有最丰富的个人社交数据，也是用户最常用的平台。建议后续将微信接入作为主攻方向，但不排除并行保留飞书/Telegram采集。微信相关功能应分阶段推进：首先做可行性验证，再逐步集成到现有框架。

- WeChatBot/iLink SDK 不宜立即整并入主仓库。WeChatBot (corespeed-io/wechatbot) 是社区基于腾讯 iLink 官方协议实现的多语言 SDK，特性齐全（扫码登录、长轮询、富媒体、context_token 管理、AES 加密、会话恢复等[1][2]），较为成熟。但项目刚起步，应先做隔离验证：阶段性方案为“先通过 pip/npm 安装并在仓库外的 sandbox 中测试登录、收发、媒体功能”，确认稳定后再考虑接入策略。暂不建议立即将其作为 submodule/vendor 引入主仓库，以降低未知风险和污染成本。

- 现有微信桌面 OCR 扫描仍有价值。WeChatBot 只能获取扫码登录后产生的新消息，无法回溯历史记录。桌面版微信 UI/OCR 扫描则可以补充可见会话的历史与上下文。建议继续保留并优化 WeChatDesktopConnector：作为可见对话的历史补录和极端情况下的兜底手段，而非唯一方案。

- 首步验证计划：建议第一步在仓库外独立环境中利用 wechatbot-sdk 做最小化 POC，完成扫码登录、收新消息、发送文本/图片的流程测试，重点验证 context_token 管理和多媒体加解密功能。验证过程不影响主仓库代码。通过后再进行架构设计与正式集成。

[1][2]

当前仓库状态校正

“docs/stage_progress_summary.md”截至2026-04-20，以下判断已过时或需要更新（以2026-05-01 代码为准）：

- 聊天智能中间层已有实质进展。阶段总结写为“未开始”，但实际已有完整的 ChatContextAssembler、ChatSuggestionService、ChatMemoryExtractionService、MemoryRetrievalService、Profile Facet 提取、MemoryLifecycleService 等组件，能初步构建上下文、生成建议、抽取记忆和检索记忆[3][4]。

- 受控发送链路已启动。已有通用 DeliveryConnector 抽象，Telegram 投递实现，以及策略引擎、ActionDeliveryService、ActionRepository、以及 CLI 的 action-list/show/approve/send 命令[5]。因此“发送链路未开始”也不准确。

- 微信接入仅限桌面扫描。当前只实现了 WeChatDesktopConnector（Windows 下可见会话 UI/OCR）[6]。并没有 iLink Bot 接入，也不支持自动对话投递。任何有关“微信 bot 已完成”的表述需更新：应明确微信 bot 功能仍处于空白，仅靠 UI 扫描完成部分功能。

- 其他平台采集：阶段总结提到已支持 Feishu、Telegram 等，代码中确实有对应的 Feishu/Telegram InboundConnector 和 TelegramDelivery[7]。本部分基本准确，但需注意微信目前仍是 UI 层面。

- 会议子系统：总结称 P6/P7 成熟，但后续非主线。此判断仍适用，与微信主线关系不大。

总之，当前框架、CLI、MySQL、AgentRuntime 已落地（P0完成）；聊天采集覆盖 Telegram/飞书入站和微信可见页扫描；聊天智能层已有多项服务；投递链路从 Telegram 起步。更新后的重点是把微信 iLink Bot 整合纳入后续计划。

WeChatBot / iLink 能力与限制调研

WeChatBot（corespeed-io/wechatbot）

概述：WechatBot 是社区实现的微信 iLink Bot SDK，多语言支持（Node.js、Python、Go、Rust）[8]。非腾讯官方项目，但基于腾讯开放的 iLink 协议，遵循官方 API。README 宣称“生产就绪”功能齐全[8]。

主要功能[1]：

- 扫码登录：凭证存于 ~/.wechatbot/，长久复用，不需每次扫码[1]。

- 长轮询收消息：使用 iLink getupdates 接口（非 WebSocket），持久连接 ~35s[2]。首次调用时使用空 get_updates_buf，每次收到新 get_updates_buf，作为下次请求游标[2]。SDK 自动管理该游标。

- 上下文令牌（context_token）：每条入站消息带有 context_token，回复消息必须附带相同 context_token[2][9]。SDK 自动缓存并在 reply(msg,…) 时注入[2]。reply(msg, text) 会自动带上令牌；而主动 send(user_id, text) 则要求此前已有缓存的上下文（即该用户最近有会话）[10]。这与 iLink 协议完全对应[2][9]。

- 富媒体支持：可收发图片、语音、文件、视频等。媒体需要先上传到腾讯 CDN（AES-128-ECB 加密）[11][12]。SDK 提供上传、下载加解密工具（send_media、download_raw 等）[13][14]。

- 输入状态（正在输入）：支持发送“typing”指示，通过 getconfig/sendtyping 接口[15]。SDK 简化流程：提供 bot.send_typing(user_id) 方法。

- 会话恢复：iLink 会话过期返回 errcode: -14。SDK 会自动检测(-14)并重登录[16]。故在出现过期时用户只需重新扫码，自动继续。

- 智能分片：长文本自动按段落/空格拆分，便于发送。

- 架构：各 SDK 核心一致。Python 端实现基于 aiohttp、cryptography[17]；Node 端需 Node>=22[18]。提供中间件、日志、可插存储等能力[19][20]。

版本与维护：Python 包名 wechatbot-sdk（最新版本 0.1.0），依赖 Python >=3.9[21]。Rust crate wechatbot 已到 v0.3.x，几周前仍有更新（最新 0.3.2）[22]。项目星标数 ~400 左右，Issue 活跃（最近多条针对短期内发送失败、群聊支持等问题）[23][24]。目前运行反馈多为“待解决”标签，但主要功能一般可用。

iLink 协议特点[2][9]：

- 所有接口均为 HTTP/JSON。基础 URL 默认 https://ilinkai.weixin.qq.com[25]。

- 长轮询：服务器保持 ~35s。[2]初次使用空 buf，随后使用返回的 get_updates_buf 继续轮询。

- 上下文令牌：入站消息包含 context_token[2]。回复时必须附带同令牌[9]。这确保回复路由到正确会话。若想主动向用户发消息，同样需要之前已保存的令牌。SDK 内部自动管理，无需应用层手动处理[2][9]。

- 多媒体加密：所有媒体通过腾讯 CDN 传输前都需 AES-128-ECB 加密[11]。SDK 通常在上传前加密，在下载后解密。密钥格式多样（Base64 Raw/Hex、HEX串）[26]；SDK 统一处理。

- 会话过期：登录信息可能过期（返回 -14）。SDK 会自动捕获，清除旧状态，并重新进行扫码登录[16]。

- 其他：登录和后续请求需设置 HTTP Header（AuthorizationType: ilink_bot_token, Authorization: Bearer <bot_token>, X-WECHAT-UIN: <随机 uint32的 base64>）[27]。SDK 均封装好，不需应用关心。

优劣势对比：

- 稳定性：WeChatBot 沿用官方协议，理论上稳定；但作为新兴开源项目，版本和问题仍在演进。已有多语言实现，活跃更新中；但核心作者相对独立，需留意 issue。与完全自己实现 iLink 相比，省去大量底层工作。

- 合规/风险：使用腾讯官方 iLink 接口，无外发逆向、hook、注入等手段[28]。“零封号风险 — 这是腾讯正规 Bot 平台”[28]。So，与非法 Hook 相比符合法规与风控。需要用户微信扫码授权，运营上应注意长期监控和定期重登。

- 维护成本：若直接依赖 SDK 包，开发简单，但需跟进其更新；若 clone / vendor，可根据需要修改，但难升级。需平衡。

- 与当前架构适配：Python SDK 对应我们已有框架最友好，可直接用 asyncio/threads 集成。Node/Go/Rust 则需多语言混合调用或独立服务。鉴于项目以 Python 运行，使用 Python SDK 方案成本最低。

- 满足用户需求：WeChatBot 支持个人微信号扫码登录（类官方 AI 机器人），能稳定接收用户主动消息[28]；能发送文本、图片、文件等，自动处理 context_token[2][29]。因此可实现“微信主线 Chat Agent”。

- 历史消息：不足：iLink API 只能看到扫码后新到的消息，无法拉取过去的历史对话。只能依赖桌面 OCR 或用户导出来填补。

- 半自动发送：支持机器人回复及主动发送，但主动发送受限于 context_token。有方案：通过内置审核/审批、草稿展示等，控制自动投递。SDK 本身支持 bot.send(user_id, ...)（需已有上下文）。可结合策略层判定是否真正调用发送。

- 隐私安全：WeChatBot 本质上与用户手机端通信，本地加密和存储凭证[1]。所有敏感数据（消息、媒体）都在用户控制的设备/服务器，不需上传第三方。数据可加密存储、可审计、可删除。只要部署在本地或私有云，符合“本地优先、最小外发”原则。

[1][28]

方案对比矩阵

| 方案 | 稳定性 | 合规/风控 | 维护难度 | 集成成本 | 支持微信主线 | 支持历史扫描 | 支持半自动发送 | 隐私安全 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 只读源码+依赖包 | 中等：依赖最新稳定包，多语言选择成熟 | 高：使用官方iLink，无风险[28] | 低：无需修改SDK源码，直接pip/npm安装 | 低：纯开发引入，封装接口成本 | 高：支持扫码微信号，与用户主号对话 | 不支持：只能增量消息 | 支持：reply自动带context，可配合策略 | 高：全程本地存储，无云依赖 |
| 外部Sandbox Clone | 高：可按需调试，隔离风险 | 高：同上 | 中：需维护一个独立环境 | 中：需写测试脚本、模拟流程 | 高：同上 | 不支持历史 | 支持：可测试各种场景 | 高：隔离运行，安全可控 |
| 作为子模块/Vendor | 高：源码内置可定制 | 中高：内置升级麻烦，需留意依赖安全 | 高：需同步上游改动，冲突管理 | 高：项目体积增大、更新复杂 | 高：功能完整 | 不支持历史 | 支持 | 中：需打理凭证存储和清理 |
| 继续桌面OCR方案 | 低：依赖GUI，易错易碎 | 低：未违规，无风险但不官方 | 低：已有实现，易维护 | 中：需增强OCR和兼容性 | 低：只能看到当前聊天窗口 | 支持部分：可截取可见历史 | 部分支持：截图生成草稿 | 中：有隐私风险（屏幕截图） |

结论：当前阶段不建议立即将 WeChatBot (wechatbot) vendor 到主仓库。应先做仓库外部隔离验证（方案2）：在 sandbox 环境中通过 pip/npm 安装和实验登录、收发功能，确认其稳定性和与现有系统的接口方式。根据测试结果，再决定是否将其封装为 WeChatIlinkConnector 或子模块。如果直接 vendor，风险高且升级麻烦。方案1（包依赖）适合初期验证，但为了避免库冲突与测试污染，先做方案2更稳妥。方案4（纯 UI 扫描）可以继续并行作为辅助，但无法承载主线需求，仅作为补充路径。

[28][2]

推荐架构：微信接入与消息流程

根据 iLink Bot 协议和项目框架设计，建议新增微信 iLink Bot相关组件，并明确现有 Desktop 扫描定位。总体架构如下：

- WeChatIlinkInboundConnector：基于 WeChatBot Python SDK，实现微信机器人登录和长轮询接收。其职责是持续调用 bot.start()（长轮询），将每条收到的消息转为内部统一的 InboundEvent。需要持久化bot_token、get_updates_buf（游标）、和微信 base_url。应设计在重启后自动恢复会话（使用 SDK 的 credential 持久化加上存库策略）。

- WeChatIlinkDeliveryConnector：负责通过 iLink 发消息。封装 bot.reply(msg, text) 和 bot.send(user_id, text) 等接口。注意：reply 方法自动使用消息中的 context_token；对于主动发送需先获取或缓存对应 context_token（参考 iLink 要求[2]）。此外可提供发送图片、语音等多媒体的封装（调用 reply_media、send_media）。

- WeChatDesktopConnector：继续存在，但重新定位为“可见会话的扫码/历史补录”。即在 iLink 登录前可用来采集当前窗口对话；在历史聊天归档时可用截图方式追溯特定聊天。它提供的消息和图像等通过 OCR 转为文本，然后进入同样的 InboundEvent 流。它不能替代 iLink bot，但作为 fallback/历史记录获取手段。

- 凭据与状态持久化：需要设计持久存储表格，结合 SDK 的文件存储（~/.wechatbot/credentials.json 等）与数据库：

- platform_accounts：记录微信账号标识、登录凭证文件路径或 token、登录时间等。

- platform_sessions：为每次 Bot 会话（bot_token）建表，字段：bot_token、expires_at、status（有效/过期）、update_cursor 等。

- conversation_context_tokens：映射 (user_id, chat_id) 到最新 context_token，便于主动发送时查询对应 token。过期会话时清理或更新。

- raw_message_payloads：记录原始 JSON/媒体元数据，避免丢失信息。可存放不超过一定量，或单独表单存储媒体引用。

- media_assets：存储上传/下载所需的密钥和 URL，例如图片的 aes_key、encrypt_query_param 等，方便将来需要重新下载或审计时使用。

- 数据库整合：当前 MySQL 可扩展，按需新增上述表。也可考虑在 InboundEvent 实例中新增字段：raw_payload（存储原始 JSON）、context_token 等。Platform.WECHAT 枚举已存在，可添加类型区分（如 wechat_desktop vs wechat_ilink）。ActionKind 可增加 SEND_TEXT, SEND_MEDIA, TYPING 等，或统一为 REPLY_DRAFT 并通过媒体类型字段区分。

- 运行方式：可在现有 CLI/服务框架中增加后台任务：

- CLI/Worker：使用 Typer CLI 启动监听脚本，例如 python main.py agent-run --connector wechat_ilink，或改用 FastAPI/服务模式挂钩。短期先用 CLI 后台进程即可。需确保断线自动重连。

- 微信桌面进程：仍为 Windows 独占，可由用户手动/定时触发扫描，或按需查看时使用。

- 与现有组件集成：

- 新增的 InboundConnector 返回 InboundEvent，由现有 InboundEventService 处理（入库、文本化、路由给 AgentRuntime）。

- 新的 WeChatIlinkDeliveryConnector 应实现 DeliveryConnector 接口，与现有 ActionDeliveryService 对接，支持调用发送。

- PolicyEngine 可配置微信消息发送策略（比如内容审计、频率控制）。

- CLI 增加类似 action-approve --platform wechat 等命令。

[5][2]

微信聊天记录 Ingestion Pipeline

建议将微信记录获取分为三类，分别设计处理流程：

- iLink Bot 增量消息（扫码登录后的实时新消息）：

- 数据范围：登录后所有收到的私聊、群聊消息（视SDK支持情况），含文本/媒体/引用等。仅限登录时刻之后产生的消息。

- 方案：由 WeChatIlinkInboundConnector 直接接收，生成 InboundEvent。该事件包括：消息 ID、发送者ID、会话ID（对话标识）、时间戳、文本内容、多媒体引用（images、voices、files、videos 列表）等[30]。附件字段需保留原始 CDN 参考及 AES key，供后续下载。每次收到后即归档入库。

- 复杂度：中等。依赖 SDK 长轮询逻辑，需保证稳定运行、游标持久化。

- 风险：登录过期时可能漏消息（长轮询断开需重连），会话过期需用户二次扫码。必须正确管理 get_updates_buf 和 context_token，否则会无法继续接收或发送。

- 去重/排序：消息自带 ID 和时间戳。可使用 ID 去重，时间戳排序入库。将 get_updates_buf 永久存储，每次重启继续，不重复或漏消息。

- 附件处理：自动下载媒体：一方面可选择即时下载存储到 media_assets（AES密钥和数据），或延迟在消息处理时才获取（防止过多存储）。方案：在事件阶段只记录encrypt_query_param等指向CDN的引用及 AES key。后续需要时再调用 bot.download(msg)[12]或使用存储好的指针下载。

- 入库模型：InboundEvent 可新增字段 raw_payload 存原始JSON，media_refs 存 CDN 参考。

- 验证：测试方法：发送测试消息（文本/图片/语音）到 bot，检查数据库中是否有对应的 InboundEvent，且内容正确。

- 微信桌面可见对话扫描：

- 数据范围：当前桌面微信窗口中可见的所有消息（分显示方向采集：自己和对方的消息），不需登录 iLink。适用于补充历史聊天或验证码登录前的对话记录。

- 方案：使用现有 WeChatDesktopConnector 逻辑，结合可访问文本（或 OCR）提取消息。输出格式同 InboundEvent。应加上来源标识（如 source_type=desktop_scan），并可附带截图作为证据。

- 复杂度：高，依赖 GUI 结构，易受微信界面更改影响。OCR 准确率不高，需要大量调试。

- 风险：仅能采集已在窗口滚动条中的内容，无法获取不显示的历史。需避免扫描闪动窗口导致不准。可配置只在对话窗口固定时采集。

- 去重/排序：根据文本内容和时间标签（若能提取）去重，同一消息避免多次入库。扫描时先对比最近入库的消息列表，不重复抓取。

- 附件处理：图片/表情可做截图保存，由 OCR 转文本或另行存储原图。在入库时尽量关联上对应媒体类型或引用。

- 模型：与 iLink 新消息统一成 InboundEvent，source_type 区分为 wechat_desktop。

- 验证：人工在桌面微信创建对话，并用指令触发扫描，检查 OCR 提取结果与实际消息是否匹配。

- 用户导出/转发的聊天记录：

- 数据范围：用户从微信导出的聊天历史（如备份文件）或转发的聊天文本图片等。这类数据通常为结构化或半结构化档案。

- 方案：提供脚本/工具解析常见导出格式（如.xml/.txt/.html）、或简单的粘贴录入；将每条消息解析为 InboundEvent，按时间顺序归档。

- 复杂度：视格式而定。微信导出格式不统一，需编写多种解析器。此为加分项，可后置优先级。

- 风险：可能包含已在数据库的历史，需要去重；用户隐私风险更高，应手动审计导出内容。

- 去重：使用消息时间戳和内容哈希去重，避免重复入库。

- 附件：如果存在媒体文件（图片、语音），也作为外部资源导入到 media_assets，并在事件中引用。

- 时间排序：按照文件内时间戳顺序或导出顺序插入数据库。

- 验证：用官方导出功能导出聊天记录，然后通过脚本导入，检查事件是否完整。

总体流水线（类似 ETL）：

数据源 
  -> 原始Payload/档案 
    -> 规范化-> 去重 
      -> 存入事件库 (`InboundEvent`表) 与媒体库 
        -> 记忆提取(Service) -> Profile/Skill 更新

- 原始Payload归档：iLink消息可额外存一份原始JSON于 raw_payloads 表，以便审计；微信扫描和导出也可存文本快照。

- 去重与时间线：通过消息 ID、时间戳、内容摘要进行全局去重，构建单一连贯时序。

- 媒体存储：所有图片/语音/文件上传先到 media_assets，生成可供回溯的下载链接或已解密文件。

- 验证：检查每步（爬取->入库->检索->提取）都符合预期，数据未缺失未重复。

[30][12]

联系人 Skill 蒸馏方案

目标：将与某联系人（微信好友）的聊天记录提炼为一个私有化的“联系画像”(ContactSkill)，帮助 Agent 理解该人沟通偏好与关系特征，以便更自然地辅助用户交流。

Skill Schema（示例字段）：

- contact_id：内部标识（与现有 Profile id 一致或外键）。

- display_name：联系人姓名或昵称。

- platform_ids：该联系人在各平台的账号 ID 列表。

- relationship_type：如“家人/亲友/同事/客户”类别。

- communication_style：如“正式/随意/幽默/简洁”等沟通语气特征。

- preferred_topics：此人常聊的话题标签，如“体育、技术、美食”。

- avoid_topics：沟通时应避免的敏感话题，比如政治、个人隐私等。

- important_events：与用户共同的里程碑事件（如“上次聚餐”、“合作项目启动”），或对方提到的重大生活事件。

- stable_preferences：其稳定的爱好或习惯，比如“喜欢咖啡”/“爱运动”。

- emotional_patterns：常见情绪表达模式，比如“经常使用表情”或“在压力大时易沉默”。

- user_side_preferences：用户自己在与此人对话时的偏好和底线（比如“喜欢总结要点”或“不想被催工作”等），帮助 Agent 代表用户行为。

- reply_strategy：建议的回应方式，如“有幽默感”，“多提问题”或“简洁肯定”。

- example_patterns：摘录的少量高价值对话示例（经脱敏），展示对方说话风格，如常用问候语、常用句式（例如对方喜欢开头打招呼或结尾总结）。仅摘录片段，避免存原文长段。

- confidence：对该技能提取准确度的置信度估计。

- evidence_refs：支撑提炼的聊天记录引用（可指向具体事件 ID），用于审计检查。

- last_updated_at：更新时间戳。

- redaction_policy：内容脱敏策略说明（如是否屏蔽人名、个人隐私词汇等）。

技能可存为结构化格式，如JSON/YAML（易机器处理）或数据库表，同时可生成 Markdown 阅读版。参考 GitHub “SKILL.md” 格式，但应简化为机器可用的 ContactSkill 模式并保留必要注释。即可内部用 JSON 存库，也可导出为文本供人工浏览。建议同时存数据库（方便查询/更新）和生成人类可读文件（辅助审阅）。

提取流程：

- 初步聚类/分组：针对该联系人相关的所有聊天记录，先做文本分段聚类或主题检测（例如基于 LLM 或向量聚类），识别出若干核心主题块。

- 摘要与归纳：对每个主题块调用大模型，生成该主题下的摘要/关键词（如“爱好、家庭、工作”）。同时挖掘情绪与风格线索。可以用提示工程让模型提取“这个人常谈论的5个话题”“表达情绪的常用句式”等。

- 抽取事实与偏好：通过记忆服务或事实抽取（ChatMemoryExtractionService）获得具体事实（例如“X 喜欢去咖啡馆”）和偏好（“X 不喜欢XXX”）。

- 示例挖掘：从记录中选出语言风格代表性对话句子，如常用问候语。对敏感或隐私内容需过滤或混淆。

- LLM 校对与人工审核：自动生成后，应有人工审核或简单规则校验阶段，防止模型幻觉（虚构事实）。例如若自动提到“喜欢的电影”，可让用户确认。

- 脱敏处理：所有数据应优先去除真名、电话号码等隐私信息，保存的示例用泛化词替代或删减，只保留风格片段。

防范措施：

- 隐私保护：Skill 不应包含个人隐私细节，如身份证号、精确地址等。仅聚合展示一般信息。

- 避免过拟合：Skill 更多体现常规模式，避免基于个别对话过度概括。例如一个对话中出现一句“讨厌吃辣”，不必设为固定偏好，需多轮确认。

- 真实性校验：如技能内容有冲突或不合常理，标记为低置信度（confidence）或删除。

- 风格漂移：随着时间更新技能，旧信息自动衰减，通过 last_updated_at 管控。

- Edge 情况：如果对方是公众人物或常使用第三方账号聊天，须特别注明界限。

调用方式：Agent 生成回复时，可将联系人 Skill 当作“上下文资料”注入 LLM 提示：例如在 system prompt 中加入“对方喜欢XX，避免谈及YY”。也可在记忆命中或建议生成时提供给检索器，或者设计为一个特殊的检索工具。当生成草稿时，提醒模型参考这些偏好与风格条目。

[28][3]

下一版记忆模块设计

基于当前 MemoryFact 等模型和服务，需要设计一个分层长时记忆体系，避免简单堆砌上下文，实现更多人类式记忆。参考认知科学和生成式代理，建议架构如下：

- 原始事件层（Event Memory）：存储“事实事件”级信息——每个 InboundEvent 原文或关键部分（如会议记录片段、重要对话）。不可变，只附引用和时间戳。比如用户说了什么，有哪些动作发生。这个层主要记录“不变的历史”，并生成索引或摘要，不直接用于连续聊天上下文。

- 工作记忆（Short-Term Context）：仅保留最近 N 轮聊天（如 N=8）用于即时对话上下文，由 ChatContextAssembler 管理[3]。这是短时的、可快速丢弃的。每次对话结束后，这层可以清空或滑动窗口。

- 情节记忆（Episodic Memory）：存储具体重要事件或对话摘要。例如一次重要决策、冲突、深度交流等。可以是人机互动中的关键聊天摘要（MemoryFact 标记为事实或情景）、日常回忆（如假日、项目完成）。情节记忆记录在 MySQL，通过向量（或关键词）索引支持检索。

- 语义记忆（Semantic Memory）：包含稳定事实和事实常识，如用户/联系人的背景信息、常识型偏好（出生地、长期习惯、工作角色）。这些为不会频繁变动的信息，可从 MemoryProfileSnapshot、MemoryProfileFacet 获取，也可专门分类存储。

- 关系记忆（Relational Memory）：专注人际关系状态和演变，如与各联系人之间的信任度、熟悉度、情感倾向。可以是定期从互动记录中提取出的“对话亲密度”指标或“冲突指数”。如“X对我非常友好、Y最近疏远、Z公司同行”。这种关系信息支持 Agent 调整对话策略。

- 反思记忆（Reflective Memory）：定期（如日/周/月）对以上记忆进行整合总结，生成如“最近状态”和“关系变化”报告。例如周末对过去一周聊天进行一次高层次总结，以辅助下次对话。可用生成式模型（如 MemGPT 思路）轮询记忆并归纳要点。

- 程序性/策略记忆：记录如何做事，如“与老板X聊天时避免不了解他工作安排”、“与朋友Y谈话可多询问对方近况”。本质上是对交互策略的抽象，类似 ContactSkill 中的 reply_strategy，也可归为记忆的一部分。

- 索引策略：短期数据（工作记忆）仅内存缓存；长期事实和情节放在 MySQL（或持久KV）；需要全文检索/相似度搜索的内容（如对话摘要）可同步到向量数据库（如 Pinecone）。简而言之：结构化信息 (如 Profile FAcet、关系指标)用数据库；长文本/对话摘要用向量索引；原始长录/媒体引用仅存外部或分表。

记忆写入时机：一般不对每条普通对话都写入长期记忆。仅重要、重复或事实类信息才存。例如用户明确告诉 AI 重要计划、任务或者曾共同经历的事件。系统可判断消息意图（通过 MemoryExtractionService 或 CLF 模型）决定是否写入。也可人工触发记忆审核（CLI 命令已有）。何时不写：无新信息、无意义闲聊、纯闲扯就不写入。

置信度与时效性：为每条记忆赋予置信度（如引用次数、信息源可信度）和时效得分（越新的越高，过时的渐低）。旧信息可设计自动衰减或归档策略。事件发生后，记忆从“草稿”到“确认”也可引入人工审核。

冲突与过时处理：若出现冲突（例如新的消息与旧事实矛盾），需要标注冲突并可能删除或归档旧记忆。可引入版本号或时间标记，多条版本并记录“上次更新时间”。对明显错误或隐私敏感的记忆，用户可以手动删除或冻结（CLI提供命令）。
用户纠错：支持 CLI 或 UI 纠正记忆，手动修改或标记某记忆失效，并触发重新生成对应 ContactSkill 等。

自然度 vs 机械性：记忆模块不应只是简单罗列事件给 LLM。主要以“隐式上下文”服务对话——例如，通过 Profile Facet 在提示中注入关键信息，而非一次性返回过多。Agent 在聊天生成时，按需检索关联记忆（如ContactSkill、MemoryFact），让对话显得有“了解感”，而不是冷冰冰地复述记录。可让模型自然提及“记得你曾经……，对吧？”来体现记忆。

评估指标：

- 记忆命中率：在需要时（用户提问或对话上下文）检索到相关记忆的频率。

- 错误记忆率：生成了不准确或无关的记忆的比例。

- 用户编辑距离：通过用户对建议/记忆纠错次数衡量系统的准确度。

- 自然度评分：可以进行盲测，让用户评价对话是否自然连贯。

- 越界率：Agent 在回复时依赖的记忆量和上下文长度的比率，观察是否有“堆砌记忆”之嫌。

参考思路：可借鉴 MemGPT/Generative Agents 中的“反思（Reflection）”步骤，定期用 LLM 整合近期记忆。同时关注 Discord COPA 会议 “长期记忆” 相关的落地思路，只采纳可实现部分，如“定时摘要”而非无限制长记忆。向量检索结合结构检索（Profile Facet）可并行使用。

类真人 Chat Agent 产品路线

基于目标和技术可行性，建议按阶段迭代：

- 阶段 0：WeChatBot/iLink 验证

- 目标：验证 iLink 接入可行性。

- 工作范围：在隔离环境中安装 WeChatBot (Python SDK)，实现登录(扫码)并收发消息(文本和一两种媒体)。

- CLI/配置：新增临时脚本如 wechat_ilink_test.py，读取账户配置（二维码显示）。

- 数据库：可临时使用内存或新的测试表存储简要会话数据，或先无DB输出打印。

- 测试：扫描登录后向 bot 发送消息，检查代码能接收并回复。验证 context_token 管理（机器人主动向另一用户发送，确认需要上下文）。

- 验收：成功登录并往复通信；对超过1天未回复的聊天，测试主动回复失败情况和SDK报错（#76 issue）。

- 风险/回滚：无风险，使用独立环境。若登录失败，可回退先升级 WeChatBot 版本或调整网络环境。

- 阶段 1：微信增量消息整合与记忆抽取

- 目标：将 iLink 新消息接入主流程并提取记忆要素。

- 工作：

  - 新增 WeChatIlinkInboundConnector，实现收消息写入 InboundEvent（包含raw_json、context_token）。

  - 修改 InboundEventService，支持处理 Platform.WECHAT_ILINK 事件。

  - 调整 MemoryExtractionService，让其对微信消息事件也执行关键词/事实提取。

  - 更新数据模型，添加字段如 raw.message_id, raw.context_token, cursor 等到 InboundEvent。

- CLI/配置：配置文件加入微信 bot 相关选项（如数据库存Token路径），新增启动命令选项 --wechat-ilink。

- DB变更：新增 platform_sessions 表存 bot_token 和 get_updates_buf；新增 conversation_context_tokens 存用户上下文令牌。增补 InboundEvent 表字段。

- 测试：收集几条微信消息，确认入库事件中 platform=WechatIlink、raw 字段完整，且 ChatMemoryExtractionService 生成相应 MemoryFact。

- 验收：连贯消息能进入系统：agent-run 发现微信事件并生成建议草稿；memory review 可以看到微信消息中提炼的记忆。

- 风险/回滚：对现有 Telegram/飞书流程无影响，可随时注释掉微信逻辑；如出问题，可短期仅保留桌面扫描。

- 阶段 2：联系人 Skill 蒸馏与回复建议面板

- 目标：自动从已采集的微信聊天生成或更新 ContactSkill，并在回复建议时展示相关信息。

- 工作：

  - 新增 ContactSkill 数据结构和存储（可用 JSON 表或 YAML 文件）。

  - 编写 ContactSkillBuilderService：周期性批处理联系人对话记录，调用 LLM 生成 Skill，保存到数据库/文件。可利用 MemoryFacts 作为输入。

  - 丰富 agent 运行：ChatContextAssembler 可以加载对应 ContactSkill 或 ProfileSnapshot，传递给 ChatSuggestionService。

  - 提供调试工具：CLI 或简单 UI 展示当前关联的 Skill 内容，以检查正确性。

- CLI/配置：新增命令如 skill-generate --contact-id X，skill-show；在 chat-suggestion 系统 prompt 中注入 skill 概要。

- DB变更：新增 contact_skills 表或 JSON 存储键值。也可扩展 MemoryProfileSnapshot 包含 skill 字段。

- 测试：选择已知联系人，运行 skill 生成，检查字段合理性；与之聊天时建议中是否体现联系人的偏好和历史。

- 验收：Skill 包含对方基本偏好、关系背景等；Agent 回复建议能够更贴合对话历史（如提及共同经历）。

- 风险/回滚：Skill 生成错误时暂可禁用此功能；Skill 文件易删除/重建。保持手动可编辑接⼝。

- 阶段 3：半自动微信回复（草稿+审批投递）

- 目标：让 Agent 生成的微信回复草稿可以被用户审阅并发送。

- 工作：

  - 扩展 PolicyEngine，设置微信专用的发送策略（如每日消息上限，冷却时间）。

  - 让 ActionDeliveryService 支持微信：将 send_action 的执行器指向 WeChatIlinkDeliveryConnector；利用 context_token 自动路由。

  - CLI/UI：新增 wechat-action list/show/approve/send 命令；审批流程控制发送前用户确认。

  - 异常处理：检测发送失败或 token 过期情况（from #76 issue），给用户提示重新登录。

- DB变更：ActionExecutionRecord 自动记录微信发送尝试和结果；如失败须可标记重试。

- 测试：生成微信回复后，不立即发送而进入“待审批”状态；用户执行 action-approve 后实际发送，并能在对话中看到发出内容。

- 验收：从 Agent 建议到最终发送成功形成闭环；发送记录可审计（时间、内容）。

- 风险/回滚：如发现自动发错，则降低权限，让 Agent 仅生成草稿（SafetyMode DRAFT_ONLY）；保留人工发送回滚选项。

- 阶段 4：主动聊天与长期关系管理

- 目标：实现 Agent 的主动行为，如定时问候、纪念日提醒等，强化“关系感”。

- 工作：

  - 触发器系统：可基于日程表、历史事件、无消息超时生成触发事件。

  - 自动发送逻辑：在达到触发条件时（如用户生日、上次联系 30 天后），系统生成消息草稿并进入半自动审批流程。

  - 增加规则：如“安静时段不打扰”、“冷静降频”、“对特定话题设限”等策略。

  - 更新评价：定期让 Agent 评价用户关系（如“与X互动频率低”），并记忆关系变化。

- DB：新增 triggers 表，存储触发规则；scheduled_actions 记录待发送事件。

- 测试：设置触发条件（如自定义测试事件），观察系统能否生成符合场景的对话草稿。

- 验收：Agent 能在预定情景下提出主动聊天建议（如工作日早上发问候），并且这些行为符合策略；用户对建议可审核发送。

- 风险/回滚：若触发机制过度，可通过配置关闭特定触发器。确保频率控制，不出现骚扰。

安全、隐私、合规和伦理边界

- 本地优先：所有用户聊天数据、记忆、Skill 均保存在本地环境或用户自行管理的服务器上，默认不上传第三方云服务，除非对话生成或记忆需要调用大模型，并在调用前对敏感信息脱敏。

- 脱敏处理：生成的摘要、记忆和 Skill 中不得包含完整个人隐私（电话号码、身份证等）。示例句模糊化。存储时可加密敏感字段或允许用户删除。

- 可删除与可审计：为每条记忆/事件添加时间戳与来源引用，用户可通过 CLI 或 UI 查到来源并执行删除。设备上可以定期清理老旧记录。所有对外发送动作均有日志，用户可回溯。

- 伦理边界：绝不让系统冒充真实个人。ContactSkill 和回复都明确“我是 AI 助手/代用户”身份。系统不用于欺骗他人，主动消息透明标记身份。

- 最低权限原则：在未明确授权前，Agent 仅生成草稿建议，不自动发送。半自动模式中，所有自动行动都需用户显式批准。即使在“受控自主”阶段，也需开启限频/审批和安全检查。

- 安全监控：对接入微信账号做“安全保障”，避免登录凭证泄露；使用 iLink 官方 API 本身具有腾讯验证机制，无需额外风险手段。

[28][2]

具体工程任务清单（按阶段划分）

P0 / Sprint 0（准备与验证）：

- 任务：阅读并理解 WeChatBot 源码和协议文档；在隔离环境中安装 wechatbot-sdk。

- 输出：简单脚本实现扫码登录并回显收到消息，生成一条自动回复。

- 验证：能稳定登录并收发；查看本地 ~/.wechatbot 是否有凭证文件保存。

- 风险：配置错误，回滚方案是检查网络和依赖版本。

P1 / Sprint 1（微信增量消息接入）：

- 任务：开发 WeChatIlinkInboundConnector（基于 SDK），实现消息转 InboundEvent。改造 InboundEventService 接收该源。

- 输出：成功入库微信事件；更新数据库表结构（Session、Context Token 等）。

- 测试：向 bot 发消息，确认数据正确写入 DB（消息内容、发送者、时间、聊天ID）。

- 验收：微信消息能触发已有流程（记忆抽取、上下文拼装）。

- 回滚：出问题时，可暂时禁用微信监听，仅保留桌面扫描。

P2 / Sprint 2（Skill 蒸馏与建议联动）：

- 任务：实现 ContactSkillBuilderService，从 InboundEvent 中抽取联系人画像并存库。改造 ChatContextAssembler/ChatSuggestionService 在提示中加入 Skill 内容。

- 输出：生成的 Skill 可查阅，Agent 回复示例中体现对联系人知识（如引用共同经历）。

- 测试：对某联系人历史记录生成 Skill，检查字段合理性；与该联系人对话时，建议应参考其偏好。

- 验收：Skill 存储正常，建议能引导使用 Skill 信息（人工评审）。

- 回滚：技能格式出错时可删除重建，功能可独立启停。

P3 / Sprint 3（微信回复投递链路）：

- 任务：为微信实现投递器，集成到策略和交互流程。支持草稿审批、发送媒体。完善 CLI（approve/send）。

- 输出：Agent 建议通过策略后可作为行动发送到微信联系人。

- 测试：审核并发出 Agent 草稿，确认微信端收到且对话正常。测试失败场景（Token 过期重连提示）。

- 验收：端到端发送流程闭环（生成→审核→发送→记录）。

- 回滚：发送策略出问题，可关闭自动发送，仅保留本地草稿。

P4 / Sprint 4（主动触发与长期维护）：

- 任务：实现定时/事件触发器（如日程/无回访），拓展策略引擎规则。完善人际关系记忆与回顾。

- 输出：系统可定期提出主动交流建议（如节假日前说祝福）。

- 测试：模拟触发条件，查看 Agent 生成预期草稿，并能正常审核发送。

- 验收：主动功能符合策略要求并获得用户许可。

- 回滚：风险太大时可禁用所有主动触发，仅保留被动模式。

待确认问题

- iLink API 的限制：需确认个人微信号使用 iLink 时是否有限制（如是否必须最新微信版本，是否支持所有国家/地区号段）。

- Bot 多账户：如果用户有多个微信号，WeChatBot 可否同时登录？SDK 支持多实例并发登录吗？若有限制，可能需要额外账号管理逻辑。

- 群聊支持：WeChatBot 文档或 Issue 未明确群聊功能。有待实验：测试机器人加入微信群后能否收发群消息，以及 context_token 在群聊中的行为。

- Media 具体集成：文件/语音上传时的加密过程、大小限制需测试（大文件如何分片）。

- Web 上传/下载：若需要预览微信附件，需集成媒体解密和CDN下载功能的持久化方案。

- OpenClaw/官方插件关系：腾讯的 openclaw-weixin 插件是否能简化接入？虽然非直接依赖，但需确认是否为社区版的替代方案。初步判断：它是 OpenClaw 平台专用，对我们帮助有限。

- 合规与协议更新：密切关注腾讯是否更新 iLink 协议（如新接口或限制），及时维护 SDK 兼容性。

推荐第一步（单独分述）：

推荐第一步：
目标：验证 WeChatBot Python SDK 的核心功能（登录、收发、媒体）在隔离环境下可行。
为什么：避免立即侵入主仓库，同时评估第三方 SDK 的稳定性与集成难度。
需要改动：无主仓库改动；新建 sandbox 项目，pip安装 wechatbot-sdk。
验证命令：运行样例脚本（见项目示例或官方 QuickStart），扫码登录，向自己发送消息并回复。
通过标准：成功登录后，控制台打印收到消息并发送 Echo 回复，无错误。
不建议现在做：不建议立即 vendor WeChatBot 源码到主仓库；先独立测试，以免影响当前代码基。

[1] [8] [19] README.md

https://github.com/corespeed-io/wechatbot/blob/b4b69b3d3a83afdaa8994286fff496e2d166686c/README.md

[2] [9] [11] [15] [16] [25] [26] [27] Protocol — WeChat iLink Bot API

https://www.wechatbot.dev/en/protocol

[3] chat_context.py

https://github.com/AscendFoam/practical_chat_agent/blob/9a2af94bcb9e3a93c51f5a222c3708deb852698a/src/practical_chat_agent/services/chat_context.py

[4] chat_suggestions.py

https://github.com/AscendFoam/practical_chat_agent/blob/9a2af94bcb9e3a93c51f5a222c3708deb852698a/src/practical_chat_agent/services/chat_suggestions.py

[5] [6] wechat_desktop.py

https://github.com/AscendFoam/practical_chat_agent/blob/9a2af94bcb9e3a93c51f5a222c3708deb852698a/src/practical_chat_agent/connectors/desktop/wechat_desktop.py

[7] engineering_experiment_plan.md

https://github.com/AscendFoam/practical_chat_agent/blob/9a2af94bcb9e3a93c51f5a222c3708deb852698a/docs/engineering_experiment_plan.md

[10] [12] [13] [14] [17] [21] [22] [29] wechatbot/python/README.md at main · corespeed-io/wechatbot · GitHub

https://github.com/corespeed-io/wechatbot/blob/main/python/README.md

[18] [20] wechatbot/nodejs/README.md at main · corespeed-io/wechatbot · GitHub

https://github.com/corespeed-io/wechatbot/blob/main/nodejs/README.md

[23] [24] Issues · corespeed-io/wechatbot · GitHub

https://github.com/corespeed-io/wechatbot/issues

[28] GitHub - abczsl520/weixin-bot-sdk: The missing WeChat Bot SDK for Node.js — Official iLink Bot API. Zero deps. Full TypeScript. Send/receive text, images, videos, files, voice. · GitHub

https://github.com/abczsl520/weixin-bot-sdk

[30] GitHub - Tencent/openclaw-weixin · GitHub

https://github.com/Tencent/openclaw-weixin